Nama : Muhammad Arif Safi’i

NIM : A11.2019.11818  
Kls : A11.4617

**Project Charter**

**Judul Proyek**  : Fast Delivery Food Order

**Tanggal Mulai Proyek** : 20 April 2022

**Tanggal Akhir Proyek** : 27 April 2022

**Company** : Grab

**Nomor Kontrak** : ...............

**Informasi Anggaran** : Perusahaan Grab memulai anggaran Rp 255.000.000,- untuk proyek ini. Biaya akan dikirimkan untuk para perkerjaan manajer proyek sekitar 72 jam per minggu, dan untuk staff internal lainnya 42 jam per 1 minggu, dan untuk pengoperasian disuluruh cabang perusahaan Grab yang memberi proyek.

**Manajer Proyek** : Muhammad Arif safii

**Tujuan Proyek** : Membuat sebuah aplikasi layanan pesan antar online di aplikasi Gojek. Dimana Mitra Usaha yang sudah terdaftar layanan **GrabFood** akan menerima pesanan **GrabFood** di aplikasi Grab kemudian dengan sistem tarif pembayaran bisa menggunakan e-wallet/cod, jika cod maka driver perlu untuk mengambil uang dari pembeli sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Dengan sistem ini digunakan sebagai layanan maka kita bisa membantu ekonomi banyak orang.

**Pendekatan :**

* Melakukan pertemuan langsung dengan klien(pihak perusahaan Grab) untuk mendapatkan requirement-requirement yang dibutuhkan dalam project ini.
* Melakukan percobaan terhadap sistem GrabFood dengan contoh penggunaan aplikasi yang serupa.
* Melakukan review terhadapat sistem sofware yang akan digunakan.
* Melakukan riset perangkat lunak untuk menjadikan jaminan kelayakan.
* Mengembangkan software dengan pendekatan interaktif, mengumpulkan umpan balik antara, user/pelanggan, driver dan mitra usaha grab.